课程编号：

《开源创新思维》

平时作业报告

| 姓 名 |  | 学 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 级 |  | 指 导 教 师 |  | 祝欣蓉 |
| 开 设 学 期 | 2026-2027秋季学期 |  |  |  |
| 开 设 时 间 | 第1周——第16周 |  |  |  |
| 报告日期 |  |  |  |  |
| 评 定 成 绩 |  |  | 评定人 | 祝欣蓉 |
|  |  |  | 评 定 日 期 |  |

上海杉达学院

科研机构差旅报销数字化行业分析报告

澄岳研究院案例  |  行业研究与开源方案选型  |  2026年10月29日

一 行业定位与发展背景

本报告围绕澄岳研究院差旅报销场景，分析行业发展方向、GitHub开源方案及适用边界，为后续设计与MVP选型提供依据。结论是：已有费用报销和审批管理方案可以引用，但本案例应优先保留原ERP/OA，建立只读辅助工作台，补充缺件检查、制度版本追溯和节点事件台账，不宜首期整体替换系统。

案例依据为2026年10月29日生成的合成业务访谈报告，其中组织、访谈角色、样本和预算均属于教学场景。行业判断采用政府文件与项目官方材料；方案适配结论为分析推论，尚需部署和真实数据验证。检索截止日期为2026年10月29日。[1]

行业边界与参与主体

本项目属于科研机构差旅费用管理与财务流程数字化，覆盖出差申请关联、票据和费用归集、项目分摊、审批交接、付款交接及追溯。需求方包括科研人员、财务审核员、项目负责人、出纳和信息中心；供给侧包括费用管理软件、ERP/OA厂商、凭证处理服务商、开源社区及实施团队。核心价值是减少反复补件与重复录入，并让每次处理依据可以还原。

| 行业驱动 | 已核实的外部依据 | 对本项目的启示 |
| --- | --- | --- |
| 凭证结构化 | 财会〔2025〕9号推广电子凭证会计数据标准，衔接接收、报销、入账和归档。[2] | 保留原电子凭证及结构化字段；图片识别只作补充。 |
| 数电发票普及 | 税务总局公告2024年第11号自2024年12月1日起施行，推广数电发票。[3] | 建立票据标识及重复使用检查；本地校验不能称为税务验真。 |
| 规则与流程追溯 | 会计信息化工作规范涉及规则审签、变更及处理过程可追溯。[4] | 记录适用版本、依据字段、人工修正和签核人。 |
| 科研报销减负 | 国办发〔2021〕32号提出科研经费无纸化报销试点等安排。[5] | 围绕科研人员办事负担评价价值，先核实具体适用范围。 |

据此可推导，选型重点正在从单纯上传票据和流转表单，扩展到凭证数据、组织规则、系统接口和审计证据的协同。上述政策能解释建设方向，不能证明本案例具备实时验真接口，也不能替代研究院自身制度。

二 场景需求与行业供给的适配

案例现状为员工提交、财务初审、项目负责人确认、财务复核、出纳付款，退回补件会重新进入前序流程。初审每日两次批量处理，付款按每周二、四批处理。因此，审核提速与到账提速是两个不同结果，不能仅凭审批页面变化承诺整体周期达标。[1：research-f01、f20、f51]

| 需求与案例证据 | 应具备的能力 | 现成方案的适配边界 |
| --- | --- | --- |
| 缺项目编码、反复补件 f10、f12 | 提交前检查必填项、附件及出差申请关联 | 通用表单可复用，具体缺件规则需确认。 |
| 同票跨项目分摊 f11、f14 | 保存票据与分摊明细，校验金额合计，人工确认 | 项目字段不等于完整的单票多项目追溯。 |
| 制度版本冲突 f21、f24、f40 | 制度版本、有效期、适用项目、条款及裁定人 | 普通审批流不能自动裁定新旧制度。 |
| 流程等待不可见 f00、f31 | 依据事件时间重建节点，记录返工与交接确认 | 当前状态和消息发送量不能替代事件链。 |
| ERP/OA身份不一致 f30、f32、f34 | 工号映射、来源版本、只读同步及过期提示 | 通用API不能保证与既有系统直接兼容。 |
| 审计与付款交接 f42、f45、f50 | 原记录、建议、人工修正与签核关联；复核通过清单 | 保留人工签核和出纳确认，不新增支付权限。 |

指标必须区分案例参数与实际成果

合成样本中50单有19单补件，算得38%；9天降到3天、补件率低于15%均为拟议目标，22分钟为案例中的平均重复录入耗时，10万元为合成试点预算。这些数字不是行业均值，也不是系统实施后的实测效果。36/36只表示材料采集覆盖完整。[1：research-f00、f02、f03、f12]

当前缺少节点等待实测、退回原因占比、正式制度裁定、接口字段样例与金额审批门槛。项目启动应先补这些证据，否则无法判断应优先改规则、改协作还是改系统。对于已有ERP/OA的组织，轻量辅助层具有较低的迁移负担；这一判断来自本案例接口和范围约束，不是对所有机构的普遍结论。

三 GitHub解决方案检索与比较

检索围绕expense claim、expense approval、travel reimbursement、tier validation等主题，核对官方仓库、许可证、费用模型和审批模块。以下为候选方案比较，不代表穷尽GitHub。结论是已找到可复用项目，但本轮未验证到一个可直接覆盖全部案例约束的现成系统。

| 项目与定位 | 许可证与评估范围 | 已有能力 | 适配结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Frappe HRMS 完整费用管理候选 | GPL-3.0 develop源码与官方文档 [6][7] | 费用报销、预支、审批；费用明细关联项目和成本中心 | 适合独立演示；已有ERP接入和制度冲突需扩展。 |
| Odoo hr_expense ERP费用模块 | LGPL-3 18.0分支 [8] | 费用记录、附件、状态审批；分析核算和重复票据提示 | 适合Odoo生态；本案外部ERP映射需实现。 |
| OCA hr-expense Odoo扩展集合 | AGPL-3.0为仓库默认，具体看模块 18.0分支 [9] | 自定义报销异常规则；费用分级审批（模块见来源[9]） | 适合补充规则和审核；依赖匹配的Odoo及扩展。 |
| Frappe Framework 自建应用底座 | MIT 官方仓库与文档 [10] | 角色权限、业务表单、数据模型与REST接口 | 可承载只读辅助工作台；业务规则仍由项目实现。 |

现成能力与本案例缺口

Frappe HRMS可作为报销流程的主要参照，避免重新设计基础表单与常见审批概念。但代码中的项目字段不能证明它已经满足同一原票据跨多个项目分摊、金额守恒及原始依据追溯，仍须专项验证。[6][7]

Odoo与OCA可组成另一条方案路线。OCA的分级审批和异常规则与本案有对应关系，但它是扩展模块集合，不能脱离Odoo独立运行。本报告固定18.0作为比较基线，不将其称为最新版本；部署时需锁定兼容的分支、依赖及提交号。[8][9]

本轮核对了文档和源码，未完成安装、扫描、压测或真实业务联调。仓库仍有维护活动仅能作为候选线索，不证明生产可靠性。使用前应保存版本及许可证清单；引用项目与复制修改代码是不同的使用方式，采用代码时应逐项核对实际许可条款。

四 推荐路线与自行建立的补充方案

推荐以现有ERP/OA为业务记录来源，开发只读差旅报销辅助工作台。Frappe HRMS提供费用与审批设计参照；需要快速搭建表单和权限时可评估Frappe Framework。若机构已采用Odoo，再优先考虑Odoo与OCA组合，避免同时部署两套完整ERP。[6—10]

本报告自行建立的方案采用“只读导入 → 数据校验 → 提交前预检／事件台账 → 人工核对 → 结果与依据留存”的结构。建议记录与原单据分开存储，任何建议都不能直接覆盖原记录。首期不涉及生产写回、支付、银行卡修改或自动替代签字。[1：research-f15、f22、f32、f52]

| 自建部分 | 核心实现设计 | 失败处理与边界 |
| --- | --- | --- |
| 只读接入与映射 | 导入单据、出差申请、工号映射及事件CSV；记录来源、版本、导入时间 | 缺编号或映射失败进入修复队列；禁止猜值。 |
| 缺件与分摊预检 | 必填字段、附件清单和项目有效性检查；分摊总额与原票金额用精确小数核对 | 算术通过不代表分摊获批；跨项目转财务人工确认。 |
| 制度版本登记 | 保存policy_id、version、有效期、项目范围、条款、来源及裁定人 | 版本重叠或依据不足时停止相关自动建议。 |
| 节点事件台账 | 保存业务编号、事件标识、事件时间、接收时间、来源及版本；区分补交与复核 | 乱序事件重排，重复导入幂等；缺事件标记未知。 |
| 异常交接与追溯 | 保存原因、处理人、截止时间、接收确认、人工修正及签核依据 | 发送消息不代表责任转移；无人接收则仍保留原待办。 |

AI可在后续用于条款检索和缺件说明，但首个MVP可先由确定性规则完成。若加入生成式解释，每条建议须附对应单据字段和制度条款；模型不能自行选定冲突版本，也不能将识别文本视为发票真实性结论。

数据每天两次刷新，并显示最后同步时间；超过约定周期标为待刷新。接口中断时继续原人工流程，恢复后按稳定业务键和来源事件键补齐，避免重复创建待办。角色按项目及财务职责授权，日志不保存完整卡号等非必要敏感字段。[1：research-f33—f35、f41、f44—f45]

五 试点计划与价值评估

分阶段验证

第一阶段核对一个项目组的境内普通差旅范围、正式制度、字段样例及角色权限。第二阶段用脱敏历史数据回放，先测等待分布和补件原因。第三阶段选20单进行建议影子验证，由审核员逐单核对。第四阶段在同一业务范围并行试点，保留原流程并每周复盘。阶段能否推进取决于证据和验收，不预设已经达成效果。[1：research-f05、f42、f55]

| 指标 | 建议统计口径 | 验收或判断方式 |
| --- | --- | --- |
| 补件率 | 同一统计周期内至少补件一次的去重单据数／纳入观察且已完成观察期的提交单数 | 低于15%为业务目标；同时报告样本量和原因分布。 |
| 审核周期 | 从首次提交到财务复核通过；保留补件等待，另报各节点等待及P50/P90 | 3天目标须先确认自然日或工作日及达标比例。 |
| 到账周期 | 从首次提交到实际付款完成；与复核通过到付款的间隔分开报告 | 受周二、四批处理影响，不用审核完成代替到账。 |
| 建议可追溯率 | 可同时定位原字段、条款版本及人工处置的建议数／全部建议数 | 设计门槛100%；缺依据转人工。 |
| 技术与权限 | 重复导入、乱序事件、缺失字段、版本冲突、接口故障及越权操作测试 | 不得重复建待办、猜值、覆盖原记录或越权。 |

投入与收益的计算依据

10万元是案例试点预算上限，尚不是报价。成本应计入需求与制度梳理、接口适配、开发测试、培训、人工复核、部署维护及资源使用；既有系统历史采购不计为本项目节省。开源许可证不收软件使用费也不意味着实施和维护没有成本。[1：research-f03]

可按“月单量 × 每单实测节省操作分钟 ÷ 60 × 人员小时成本”估算操作时间价值，再扣除新增运维和复核支出；这不等于现金支出必然下降。排队等待缩短不能直接作为劳动工时节省。缺少真实单量和工时差值前，不给出回本周期或投资回报率。

建议MVP验收演示一单完整流程：导入 → 缺件提示 → 员工补充 → 人工确认制度与分摊 → 复核完成记录 → 交接清单。另演示冲突版本、缺字段、重复CSV和接口失败四类异常。原材料的90天仅指合成试点评价记录暂留，不能套用于真实会计档案。[1：research-f43]

本轮交付为行业研究与选型方案。下一步先验证数据和候选组件，再确定实施版本及工程范围；未安装验证的开源能力，不作为已实现功能写入验收清单。

六 参考资料与可核查来源

正文方括号对应下列来源。网络材料访问日期为2026年10月29日；仓库分支为本轮核对范围，可能后续变化。链接用于定位官方说明、源码或许可证，不表示已经在本地完成部署。

[1] 澄岳研究院业务需求发现报告。用户提供 discovery-report.md，生成于2026年10月29日；合成场景。文内research-f编号用于定位证据。

[2] 财政部等 关于推广应用电子凭证会计数据标准的通知。财会〔2025〕9号，2025年5月。 查看来源

[3] 国家税务总局 关于推广应用全面数字化电子发票的公告。公告2024年第11号，2024年12月1日起施行。 查看来源

[4] 财政部 会计信息化工作规范。财会〔2024〕11号，重点参照第16—17、25—26条。 查看来源

[5] 国务院办公厅 关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见。国办发〔2021〕32号，参照科研财务助理与无纸化报销安排。 查看来源

[6] Frappe HRMS 官方仓库。报销及审批功能说明；许可证GPL-3.0。 查看来源

[7] Frappe HR Expense Claim 官方文档。费用报销业务说明。 查看来源

[8] Odoo hr_expense 18.0 官方源码。费用状态、附件、分析核算等能力；模块许可证LGPL-3。 查看来源

[9] OCA hr-expense 18.0 扩展仓库。重点模块hr_expense_exception、hr_expense_tier_validation。 查看来源

[10] Frappe Framework 官方仓库。应用开发框架；MIT许可证。 查看来源

代码复用前的核对入口：各仓库LICENSE／license.txt及具体模块的__manifest__.py。Frappe HRMS、Frappe Framework和OCA模块属于不同许可边界，不能仅按框架许可证推断整个组合系统的许可。最终实施应留存选定提交、依赖、原版权声明及修改记录。

评价表格：

| 考核标准 | 得分 |
| --- | --- |
| （1）报告格式规范、语言通顺（10%）； |  |
| （2）质量标准分析合理（10%）； |  |
| （3）测试方法分析全面、合理（20%）； |  |
| （4）测试风险分析全面、合理（20%）； |  |
| （5）测试总体测试策略全面、合理（30%） |  |
| （6）测试充分性判断标准合理（10%） |  |